## Slide 1
การจัดการความเสี่ยง
หน่วยที่
4

## Slide 2
ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.
ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์การ

## Slide 3
หลักการบริหารความเสี่ยง
(Principles of Risk Management)
2.
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์การยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

## Slide 4
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ
3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
4. เลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

## Slide 5
การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO
3.
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในองค์การตามแนวทาง COSO
1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติการ
3. วัตถุประสงค์ด้านรายงาน
4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 6
การจัดการความเสี่ยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ในองค์การ
1. สภาพแวดล้อมภายใน
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การระบุเหตุการณ์
4. การประเมินความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง
6. กิจกรรมควบคุม
7. สารสนเทศและการสื่อสาร
8. การติดตามประเมินผล

## Slide 7
การบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการดำเนินกิจการ ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกับทุกระดับ ดังนั้น โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงจึงต้องมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายผลักดันและติดตาม ในขณะที่หน่วยปฏิบัติทำหน้าที่ประเมินและบริหารจัดการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย/งาน
ตัวการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4.

## Slide 8
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ผู้อำนวยการบริษัท
5. รองผู้อำนวยการ
6. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
7. หน่วยงานตรวจติดตาม (Compliance Unit)
กรณีศึกษาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเอกชน

## Slide 9
1. ผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล/เอกสารเพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ คัดเลือกโครงการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
3. ผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่ม/หน่วย/ฝ่าย ทำหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงาน
4. บุคลากรในหน่วยงาน ทำหน้าที่ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

## Slide 10
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) 7 ขั้นตอน คือ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

## Slide 11
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and
Communication)
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)

## Slide 12
การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรฐาน COSO
การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีประสิทธิผลในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดความเสียหาย ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใด
ขั้นตอนที่ 1

## Slide 13
กำหนดการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ (Event Identification)
เป็นการนำกิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน/โครงการฯ มาระบุความเสี่ยงตามองค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล
ขั้นตอนที่ 2

## Slide 14
การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
เป็นกระบวนการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ ระดับความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรมของโครงการโดยระบุประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุความเสี่ยง เพื่อดำเนินการพิจารณากลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3

## Slide 15
กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุกลยุทธ์ พร้อมด้วยแนวทางที่ใช้จัดการความเสี่ยง ดังนี้
01
การรับความเสี่ยงไว้เอง
(TAKE)
02
การควบคุม ความสูญเสีย
(TREAT)
03
การหลีกเลี่ยง ความเสี่ยง
(TERMINATE)
04
การถ่ายโอน ความเสี่ยง
(TRANSFER)
ขั้นตอนที่ 4

## Slide 16
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) หลังจากได้ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว จึงดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยกิจกรรมที่กำหนดต้องเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานยังไม่เคยปฏิบัติหรือเป็นกิจกรรมที่กำหนดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5

## Slide 17
ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลและการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ผู้บริหารคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ หรือไปพบผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อร่วมคิดร่วมทำและร่วมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการร่วมกันและผู้ที่รับผิดชอบจะได้นำไปดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป
ขั้นตอนที่ 6

## Slide 18
การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่าง ๆ (Monitoring)
เป็นขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องรายงานความคืบหน้าเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข (หากมี)
ส่วนที่ 2 เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบและเห็นชอบ สำหรับเป็นฐานข้อมูลให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงนำไปปรับใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7